WigtnOCR

Korean Government Document Intelligence

VLM 기반 한국 공공기관 문서 전용 파싱 프레임워크

Project Execution Plan

Harrison Kim (김형섭) — SoundMind Inc. / WIGTN Crew

Target: EMNLP 2026 Industry Track / Workshop

Date: March 2026

1. 프로젝트 개요

1.1 문제 정의

한국 공공기관 문서(법령, 안내자료, 기술 보고서 등)는 독특한 레이아웃 특성을 가진다. 법령 문서의 조/항/목 계층 구조, 안내자료의 표+다이어그램+텍스트 혼합, 한글+숫자+법률 용어 혼재 등이 대표적이다.

기존 document parsing 도구들은 이 문서들을 제대로 처리하지 못한다:

•  PyMuPDF4LLM: 텍스트 추출은 빠르지만 구조(Structure F1) 인식률 0%

•  dots.ocr / olmOCR: 영어·중국어 중심 학습, 한국 정부 문서 레이아웃에 비최적화

•  PaddleOCR: OCR만 수행, 구조화된 마크다운 변환 및 chunking 미지원

RAG 파이프라인에서 파싱 단계의 구조 손실은 이후 어떤 최적화로도 보상할 수 없다. Harrison의 이전 연구에서 VLM 기반 파싱이 Structure F1을 0%에서 79.25%로 개선하지만, CER이 17pp 악화되고 latency가 159배 증가하는 트레이드오프를 확인하였다.

1.2 솔루션: WigtnOCR

Qwen3-VL-2B-Instruct를 한국 공공기관 문서 3,600장으로 Domain-Adaptive Fine-Tuning한 VLM 기반 document parser를 OSS 라이브러리로 공개한다.

from wigtnocr import WigtnOCR ocr = WigtnOCR(lang="korean", domain="government") result = ocr.parse("산업안전보건법.pdf") result.markdown # 구조화된 마크다운 result.chunks # heading 기반 청크 result.metadata # 문서 유형, 페이지 수, 구조 정보

1.3 핵심 차별화

|  | dots.ocr | olmOCR | WigtnOCR |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국어 공공문서 특화 | ✗ | ✗ | ✓ |
| Parsing + Chunking 통합 | ✗ | ✗ | ✓ |
| pip install | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU Fallback (Hybrid) | ✗ | ✗ | ✓ |
| 모델 크기 | 1.7B | 7B | 2B |
| 학습 데이터 공개 | ✗ | ✓ | ✓ |

2. Contribution Stack

본 프로젝트의 기여는 3개 Layer로 구성된다.

Layer 3: Framework (wigtnocr)

•  PyPI 패키지: pip install wigtnocr

•  3줄 코드로 한국 공공문서 파싱 → 구조화된 마크다운 → RAG-ready 청크

•  VLM 모델 교체 가능한 modular 설계

•  Hybrid 모드: GPU 없는 환경에서 PyMuPDF4LLM CPU fallback 지원

•  INT4 양자화 옵션: 저사양 GPU(GTX 1060급)에서도 동작

Layer 2: Fine-tuned Model

모델명: wigtn/wigtnocr-ko-gov-2b

Base Model: Qwen3-VL-2B-Instruct

학습 방법: LoRA Domain-Adaptive Fine-Tuning

학습 데이터: 한국 공공기관 문서 3,600장 + 공개 문서 1,200장

배포: HuggingFace (가중치 + Inference API)

Layer 1: Benchmark (KoGovDoc-Bench)

•  한국 정부 문서 50-100장의 수작업 Ground Truth

•  OmniDocBench 평가 파이프라인 호환

•  평가 코드 공개 (GitHub)

•  문서 유형별 breakdown: 법령, 안내자료, 기술 보고서, 표 중심, 다단 레이아웃

3. 기술 아키텍처

3.1 Core Pipeline

PDF └─ pdf2image (페이지별 이미지 변환) └─ WigtnOCR VLM (Qwen3-VL-2B fine-tuned) └─ Structured Markdown ├─ Heading hierarchy 추출 ├─ Table/Figure annotation └─ Structure-aware Chunking └─ Embedding → Vector Store (RAG-ready)

3.2 실행 모드

| 모드 | 요구 사항 | Latency | 품질 |
| --- | --- | --- | --- |
| local (기본) | GPU ≥ 6GB VRAM | ~40s/page | 최상 |
| local + INT4 | GPU ≥ 2GB VRAM | ~50s/page (추정) | 실험 필요 |
| api | 인터넷 연결 | 네트워크 의존 | 최상 |
| hybrid | CPU만으로 동작 | ~0.3s/page (단순) | 문서 복잡도 의존 |

3.3 Hybrid Routing Logic

모든 문서에 VLM을 적용하는 것은 비효율적이다. 문서 복잡도에 따라 parser를 자동 선택하는 routing logic을 framework에 내장한다.

•  디지털 네이티브 PDF + 단순 레이아웃 → PyMuPDF4LLM (CPU, 0.3s/page)

•  복잡한 표, 다이어그램, 스캔 문서 → VLM (GPU, ~40s/page)

Routing 기준: 페이지 내 이미지/표 비율, 텍스트 추출 가능 여부, 레이아웃 복잡도 점수

3.4 배포 구조

| 채널 | 내용 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| HuggingFace | 모델 가중치 + Inference API + Space 데모 | 메인 배포, API 서빙 |
| PyPI | pip install wigtnocr | 로컬 실행, hybrid 모드 |
| GitHub | 소스코드 + 벤치마크 + 평가 코드 | 재현성, 커뮤니티 |
| Colab | 원클릭 데모 노트북 | 리뷰어, 첫 사용자 |

4. 모델 학습 전략

4.1 학습 데이터 구성

| 카테고리 | 수량 | 비율 | 소스 | 언어 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 법령/규정 텍스트 | ~800장 | 17% | 국가법령정보센터 | 한국어 |
| 안내자료 (표+다이어그램) | ~1,000장 | 21% | 공공기관 배포문서 | 한국어 |
| 기술 보고서 | ~600장 | 13% | 정부 R&D 보고서 | 한국어 |
| 학술 논문 | ~800장 | 17% | arXiv | 영어 |
| 금융/비즈니스 | ~400장 | 8% | 공개 IR 자료 | 한/영 |
| 기타 공공문서 | ~1,200장 | 24% | 공공데이터포털 | 한국어 |
| 합계 | ~4,800장 | 100% |  |  |

4.2 GT 생성 파이프라인

학습용 데이터와 평가용 데이터의 GT 생성 전략을 분리한다.

학습용 (4,800장) — Pseudo-label

PDF → Claude/GPT-4o로 structured markdown 생성 → 자동 검증 (원본 텍스트와 CER 비교) → CER < 5% → 자동 승인 → CER ≥ 5% → 수작업 교정 큐에 추가

평가용 (50-100장) — 수작업 GT

Harrison이 직접 검수. 문서 유형별 균등 배분: 법령 15장, 안내자료 15장, 기술 보고서 10장, 표 중심 10장, 복잡 레이아웃 10장.

4.3 학습 설정

# LoRA Configuration method: LoRA r: 64 alpha: 128 target_modules: [q_proj, v_proj, k_proj, o_proj] dropout: 0.05 # Training Parameters learning_rate: 2e-5 warmup_ratio: 0.03 num_epochs: 3 batch_size: 4 gradient_accumulation: 8 # Catastrophic Forgetting Prevention replay_ratio: 0.1 (일반 VQA 데이터 10% 혼합)

5. 평가 계획

5.1 Research Questions

•  RQ1: Fine-tuned WigtnOCR이 base Qwen3-VL-2B 대비 한국 공공문서 parsing 품질을 개선하는가?

•  RQ2: INT4 양자화 시 parsing 품질이 얼마나 유지되는가?

•  RQ3: Hybrid routing이 전체 VLM 대비 latency-quality tradeoff에서 어디에 위치하는가?

•  RQ4: Parsing 품질 개선이 downstream RAG 품질(Hit Rate, Faithfulness)로 이어지는가?

5.2 평가 체계 (4단계)

| Stage | 평가 대상 | 메트릭 | 벤치마크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 텍스트 정확도 | CER, WER, Edit Distance | KoGovDoc-Bench + OmniDocBench |
| 2 | 구조 보존 | Structure F1 | KoGovDoc-Bench |
| 3 | 청킹 품질 | BC (Boundary Clarity), CS | KoGovDoc-Bench |
| 4 | RAG 품질 | Hit Rate@k, Faithfulness | SoundMind 실무 데이터 |

5.3 Ablation Study — Comparison Targets

| Parser | 유형 | GPU 필요 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PyMuPDF4LLM | Rule-based | ✗ | Baseline |
| Qwen3-VL-2B (base) | VLM (범용) | ✓ | Fine-tuning 효과 측정 |
| WigtnOCR (ours) | VLM (특화) | ✓ | 제안 모델 |
| WigtnOCR INT4 (ours) | VLM (양자화) | ✓ (저사양) | 양자화 영향 측정 |
| WigtnOCR Hybrid (ours) | Hybrid | 선택적 | CPU fallback 성능 |
| dots.ocr 1.7B | VLM (범용) | ✓ | OSS 경쟁 모델 |

6. 논문 구조 (EMNLP Industry Track, 6페이지)

| Section | 내용 | 핵심 메시지 | 분량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Intro | 한국 공공문서 RAG의 파싱 병목 | 범용 parser로는 불가능한 이유 | 0.75p |
| 2. Framework | WigtnOCR 아키텍처 + hybrid routing | modular 설계 + CPU fallback | 1.5p |
| 3. Training | Domain-adaptive fine-tuning 전략 | 2B로 domain 특화의 효과 | 0.75p |
| 4. Experiments | 4단계 평가 + ablation + 문서유형별 | Structure F1↑, CER 개선, RAG 품질↑ | 2p |
| 5. Discussion | 실무 인사이트 + Limitations + OSS | 배포 경험, 재현 가능성 | 1p |

논문 제목 후보

•  WigtnOCR: An Open-Source VLM-Based Document Parser for Korean Government Documents

•  From PDF to RAG-Ready Chunks: A Domain-Specialized VLM Framework for Korean Public Sector Documents

7. 실행 타임라인 (2026년 3월 → 7월)

| 기간 | 작업 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3월 | 프로젝트 설계 + 데이터 수집 시작 | 실행 계획서, 문서 수집 | 진행 중 |
| 4월 전반 | 학습 데이터 GT 생성 (pseudo-label) | 학습 데이터셋 완성 | 미시작 |
| 4월 후반 | LoRA fine-tuning + 실험 | 모델 체크포인트 | 미시작 |
| 5월 전반 | 평가용 GT 수작업 + 대규모 실험 | KoGovDoc-Bench, 실험 결과 | 미시작 |
| 5월 후반 | Framework 코드 정리 + PyPI 패키지 | GitHub repo, pip 패키지 | 미시작 |
| 6월 전반 | 논문 초고 작성 | 논문 Draft v1 | 미시작 |
| 6월 후반 | 리뷰 + 수정 + HuggingFace 배포 | 논문 Draft v2, 모델 공개 | 미시작 |
| 7월 초 | EMNLP 2026 Industry Track / Workshop 제출 | 최종 논문 + 코드 + 모델 | 미시작 |

병행 작업: WIGVO ACL 2026 결과 대응 (4월 notification) + TASLP 확장 준비

8. 투고 전략

8.1 타겟 학회 (우선순위)

| 순위 | 학회/트랙 | 마감 (추정) | 적합도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | EMNLP 2026 Industry Track | 2026년 7월 초-중순 (추정) | 실무 경험 + OSS = 최적 |
| 2순위 | EMNLP 2026 Workshop | 2026년 7-8월 (워크샵별) | Document AI / MM-RAG |
| 3순위 | arXiv + HuggingFace | 제한 없음 | 커뮤니티 traction 확보 |

8.2 동시 투고 호환성

EMNLP Industry Track + System Demo는 내용 중복 25% 미만이면 동시 투고 가능. WIGVO가 ACL System Demo에 이미 투고되었으므로, WigtnOCR을 EMNLP Industry Track에 투고하면 중복 없이 2편을 낼 수 있다.

8.3 사전 공개 전략

논문 제출 전에 GitHub repo + HuggingFace 모델을 먼저 공개하여 community traction을 확보한다. 리뷰어가 실제 사용자 반응(GitHub stars, HuggingFace downloads)을 볼 수 있으면 accept 확률이 높아진다.

9. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fine-tuning 효과 미미 | base 대비 유의미한 차이 없음 | "언제 VLM이 필요한가"로 pivot | 중간 |
| CER 트레이드오프 미해결 | 구조는 좋지만 텍스트가 부정확 | Hybrid 모드에서 보완 가능 | 중간 |
| 유사 논문 선제출 | Vision-Guided Chunking 논문 등 | 한국어 특화 + OSS로 차별화 | 낮음 |
| 7월 마감 미달성 | EMNLP 마감에 맞추지 못함 | arXiv 먼저 공개 → 워크샵 전환 | 중간 |
| 회사 승인 이슈 | 모델/데이터 공개 불허 | 공개 데이터만으로 학습 전환 | 낮음 |

10. 즉시 실행 항목 (이번 주)

| # | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 보유 문서 3,600장 유형별 분류 및 현황 파악 | 유형별 수량 스프레드시트 |
| 2 | GitHub repo 생성 (wigtnocr) | README + 프로젝트 구조 초안 |
| 3 | OmniDocBench 평가 코드 로컬 구동 테스트 | base Qwen3-VL-2B로 1회 실행 |
| 4 | 부사장님께 모델 공개 범위 사전 논의 | 승인 or 공개 데이터 전환 결정 |
| 5 | 공개 데이터 추가 수집 계획 수립 | arXiv, 공공데이터포털 목록 |

End of Document